# Java 文本编辑器开发规划

两人协作 五阶段实施与验收清单

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.1 |
| 项目目标 | 严格完成 159.251 Assignment 1 的 Java 图形化文本编辑器要求。 |
| 团队规模 | 2 人：开发者 A 负责核心功能与质量验证，开发者 B 负责界面呈现与工程交付。 |
| 技术环境 | Java SE 17、Swing、Maven、GitHub、Docker。所有应用代码均使用 Java。 |
| 仓库规则 | 私有 GitHub 仓库，名称为 251-Assignment1-2026-FirstName1-FirstName2。 |
| 实施方式 | 五阶段推进；每项功能完成后由非作者复核并保留 Issue、测试或构建证据。 |

规划结论：以 Java Swing 的多窗口文本编辑器为主体。A 承担文件、搜索、导出、格式读取、测试和质量验证等主要功能；B 聚焦主窗口、菜单交互、打印、源码展示和交付自动化。所有依赖由 Maven 声明，避免向项目目录复制 jar 文件。

# 1 题目要求与实现范围

| 题目要求 | 本项目具体实现 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 图形界面与菜单 | Swing 主窗口；顶部提供 File、Search、View、Help 四个菜单。 | 启动后可见菜单与编辑区。 |
| 基础编辑 | New 创建独立编辑窗口；Open 通过文件选择器打开 TXT 或 ODT；Save/Save As 保存为 UTF-8 TXT；Exit 关闭全部编辑窗口。 | 逐项按菜单操作成功。 |
| 文本操作 | 选中、复制、剪切、粘贴；Search 查找单个词并选中匹配内容；Time and Date 在光标位置插入系统时间和日期。 | 操作结果显示在编辑区。 |
| 说明与输出 | About 弹窗显示两名成员姓名和简短说明；Print 调用本地打印机；Export PDF 将当前标准文本输出为 PDF。 | 弹窗、打印流程和 PDF 文件可验证。 |
| 扩展格式与源码 | 读取 RTF、ODT，以及 .java、.cpp、.py、.js 等源码文件；源码按文件类型启用基础语法颜色。 | 各类样例文件内容可读，颜色可区分。 |
| 工程与交付 | Maven、YAML、GitHub Issues、GitHub Actions、SpotBugs、PMD、指标报告和 Docker 全部纳入。 | 构建与报告目录完整。 |

# 2 Java 技术栈与文件职责

| 类别 | Java 选型 | 明确职责 |
| --- | --- | --- |
| 运行与 GUI | Java SE 17 和 Swing | JFrame、JTextArea、JMenuBar、JFileChooser、系统剪贴板与打印 API。 |
| 构建与测试 | Maven 和 JUnit 5 | 使用 pom.xml 声明全部依赖；执行编译、测试、报告和打包。 |
| 配置 | SnakeYAML | 读取 config/default.yml；实际应用窗口尺寸、字体、字号、自动换行和默认编码。 |
| 格式读取 | RTFEditorKit 和 ODFDOM | 分别读取 RTF 与 ODT 的文本内容；不将格式编辑作为额外功能。 |
| 源码展示 | RSyntaxTextArea | 读取 .java、.cpp、.py、.js 等源码并按扩展名设置语法样式；编辑器仍以纯文本保存。 |
| PDF 输出 | Apache PDFBox | 将当前标准文本分页并导出为 PDF。 |
| 质量工具 | SpotBugs、PMD、JavaNCSS | 在 Maven 中生成缺陷、规则和 LOC/NOM/复杂度/耦合指标报告。 |
| 交付自动化 | GitHub Actions 和 Docker | CI 执行 Maven 验证；容器可使评分者无需本机配置即可运行 Maven 命令。 |

实现边界：项目的应用代码、测试、构建和容器命令均使用 Java 与 Maven。源码读取功能仅把 .java、.cpp、.py、.js 等文件当作文本输入，不使用这些文件所属语言开发本程序。

# 3 配置 Schema 与模块接口

本作业不需要数据库。当前文档状态保存在内存，配置只使用一个 YAML 文件。

| 对象或文件 | 字段或路径 | 实现说明 |
| --- | --- | --- |
| EditorDocument | Path filePath, String content, Charset encoding, FileType type, boolean modified | A 负责，描述当前文件、编码、类型与未保存状态。 |
| EditorSettings | fontFamily, fontSize, lineWrap, defaultEncoding, windowWidth, windowHeight | A 负责读取；B 负责让界面应用这些值。 |
| SearchService | findNext(String keyword, int offset) | A 负责，返回命中位置或未找到结果。 |
| DocumentService | newWindow, open, save, saveAs, insertDateTime | A 负责，处理菜单动作背后的文件和文本逻辑。 |
| config/default.yml | app, window, editor, team | 配置两名成员姓名、窗口默认值和编辑器默认值。 |

default.yml 最小字段：app.title、window.width、window.height、editor.fontFamily、editor.fontSize、editor.lineWrap、editor.defaultEncoding、team.memberA、team.memberB。

# 4 两人职责与交付边界

| 角色 | 唯一负责范围 | 必须交付 | 非作者复核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发者 A 核心与质量 | 项目模型、YAML 配置、New/Open/Save/Save As、TXT/RTF/ODT 读取、Search、Time and Date、PDF 导出、错误处理、JUnit、SpotBugs/PMD/指标执行与功能验收。 | 核心 Java 类、格式样例、JUnit 测试、质量报告和功能验收表。 | B 从用户界面操作核心流程，检查异常提示与实际配置效果。 |
| 开发者 B 界面与交付 | Swing 主窗口与多窗口管理、四类菜单、文件选择与对话框、SCPC、About、Print、源码语法展示、README、Docker、GitHub Actions 和提交材料整理。 | 界面 Java 类、打印演示、Dockerfile、CI、README 和交付清单。 | A 审查菜单是否完整、打印调用是否正确、Docker/CI 是否能执行 Maven。 |
| 共同 | 私有仓库、GitHub Issues、分支和合并、缺陷修复、最终演示与提交。 | 每日提交记录、关闭的 Issue、合并记录和最终压缩包。 | 合并前必须由非作者运行 mvn test；所有修改均可追溯至 Issue 或提交。 |

# 5 五阶段详细计划

| 阶段 | A 的详细任务 | B 的详细任务 | 阶段完成条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 基线与骨架 | 创建 Maven 包结构、领域模型、ConfigService、default.yml 与 DocumentService 接口；建立打开/保存的测试数据。 | 创建 Swing 启动类、MainFrame、菜单空壳、私有仓库、初始 Issues 与 CI 骨架。 | mvn test 可执行；程序可启动；YAML 已被读取；仓库与 Issues 已启用。 |
| P2 必做编辑功能 | 实现 New、TXT Open、Save、Save As、Search、Time and Date、文件异常处理与相应 JUnit。 | 实现菜单事件绑定、独立窗口创建、文件选择器、SCPC、Exit、About 和状态栏。 | 所有基础功能按题目顺序可手工完成；打开、保存、搜索测试通过。 |
| P3 文件格式与输出 | 实现 RTF/ODT 读取、PDF 导出、格式错误提示，以及 .java/.cpp/.py/.js 源码类型识别与样例验证。 | 实现 Print，并将 A 提供的源码类型应用为对应语法颜色；完成显示层错误对话框。 | RTF/ODT 与各类源码可读；PDF 已导出；打印流程可进入系统打印对话框；源码颜色可见。 |
| P4 质量与自动化 | 补齐边界测试；执行并整理 SpotBugs、PMD、JavaNCSS 报告，处理高优先级问题。 | 完成 Dockerfile、GitHub Actions、README 的运行说明和报告目录说明。 | mvn test、SpotBugs、PMD 和 pmd 目标成功；reports 三类目录均有结果；容器命令可运行。 |
| P5 验收与提交 | 按评分点完成功能验收，核对配置、格式读取、PDF、测试与质量报告。 | 核对 README、成员信息、代表性提交、私有仓库链接、Docker 指南和不含 target 的压缩包。 | 评分点逐项有证据；GitHub Issues 与提交历史体现两人协作；提交材料完整。 |

# 6 目录与报告位置

| 目录 | 内容 |
| --- | --- |
| 01_需求与规划 | 题目 PDF、开发规划和任务台账。 |
| 02_设计资料 | 窗口流程、类图、模块说明和界面截图。 |
| 03_开发程序/src/main/java | 所有 Java 应用代码。 |
| 03_开发程序/src/test/java | JUnit 测试；至少覆盖打开、保存和搜索。 |
| 03_开发程序/config | default.yml。 |
| 03_开发程序/reports/metrics | 代码大小、方法数、复杂度和耦合指标 CSV。 |
| 03_开发程序/reports/spotbugs | SpotBugs 报告。 |
| 03_开发程序/reports/pmd | PMD 基础规则报告。 |
| 03_开发程序/docker | Dockerfile 和运行说明。 |
| 04_测试与质量 | 格式样例、手工测试记录、打印和 PDF 验证证据。 |
| 05_交付材料 | 最终 README、用户说明与提交压缩包。 |

# 7 提交前逐项检查

应用使用 Java 编写，Maven 能在不打开 IDE 的情况下编译、测试和运行。

File、Search、View、Help 菜单齐全；New 创建新窗口；Exit 关闭所有窗口。

TXT、ODT、RTF，以及 .java、.cpp、.py、.js 源码样例均完成验证；TXT 保存、搜索、SCPC、日期时间、About、打印和 PDF 导出均有证据。

default.yml 被程序实际读取；至少影响字体、字号、自动换行或默认编码。

私有仓库名称正确；两人从开发开始持续使用分支、合并和 GitHub Issues。

reports 中保留 metrics、spotbugs、pmd；README 包含两名成员与学号、运行方法、目录说明、代表性提交和私有仓库链接。

Docker 可运行 Maven 验证；提交压缩包不包含 target 目录。